ОТЧЁТ ПО СКВОЗНОМУ ПРОЕКТУ «NEUROGATEWAY»ОТЧЁТ ПО СКВОЗНОМУ ПРОЕКТУ «NEUROGATEWAY»

Дисциплина: Программная инженерия · Учебная группа ИД24 · 2026/2027 уч. годДисциплина: Программная инженерия · Учебная группа ИД24 · 2026/2027 уч. год

# Семинар 2. Организация Agile-процесса команды, Scrum/Kanban и выбор стека (ADR)

Тема семинара в Знаниях Сферы: Scrum, Kanban и организация потока задач: backlog, статусы, дорожная карта, DoD, выбор стека технологий (ADR)

Цель работы: Настроить процесс командной разработки в «Сфере», согласовать правила движения задач, зафиксировать архитектурные решения (ADR) и сформулировать NFRs.

## 1. Паспорт проектной команды и репозитория

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Учебная группа | ИД24 (Программная инженерия, 1-й семестр) |
| Проект | NeuroGateway (ID24_API / api-aggregator) — унифицированный LLM-шлюз |
| Team Lead / Product | Улитин Максим (16656@saas.sferaplatform.ru) |
| Lead Architect / Core Gateway | Ерофеев Илья (16625@saas.sferaplatform.ru) |
| Lead Integrations / Contracts | Маркус Филипп (16650@saas.sferaplatform.ru) |
| Financial & Ledger Engineer | Деревцов Андрей (16582@saas.sferaplatform.ru) |
| Git-репозиторий | https://github.com/rMononoke/API-agrigator |

## 2. Выполненные задачи команды в трекере «Сфера»

В рамках данного семинара командой были взяты в работу, реализованы и переведены в статус «Выполнено» следующие задачи проекта ID24_API:

| Код задачи | Ответственный | Название задачи | Статус в Сфере |
| --- | --- | --- | --- |
| ID24_API-5 | Улитин Максим | E00-01 · Регламент работы команды: спринты, DoR/DoD, workflow задач в Сфере | Выполнено |
| ID24_API-21 | Ерофеев Илья | E02-01 · Архитектура системы C4: контекст, контейнеры, компоненты | Выполнено |
| ID24_API-22 | Ерофеев Илья | E02-02 · ADR: выбор технологического стека | Выполнено |
| ID24_API-24 | Маркус Филипп | E02-04 · Каноническая схема LLM-запроса и ответа (Unified LLM Schema) | Выполнено |
| ID24_API-27 | Деревцов Андрей | E02-07 · Нефункциональные требования: SLO, производительность, RPO/RTO | Выполнено |

## 3. Персональный вклад участников команды

• Ерофеев Илья (Lead Architect): Разработал C4-архитектурную модель (Context, Container, Component). Оформил ключевой ADR (ID24_API-22) по выбору Go 1.23 в качестве основного языка высоконагруженного шлюза (минимальное потребление памяти, горутины, p99 latency < 15 мс) и PostgreSQL для финансового учёта.

• Маркус Филипп (Lead Integrations): В рамках ADR обосновал использование JSON Schema Draft 2020-12 для спецификации контрактов данных вместо голого OpenAPI, что позволило обеспечить динамическую кодогенерацию и строгую валидацию полиморфных сообщений.

• Деревцов Андрей (Financial & Data): Сформировал сводный документ NFRs (ID24_API-27): доступность сервиса 99.9%, целевое время обработки запроса p50 < 5 мс, RPO = 0 (нулевая потеря финансовых транзакций), RTO < 60 секунд.

• Улитин Максим (Team Lead): Сконфигурировал доску задач в Сфере: дорожки Backlog, Ready for Dev, In Progress, Review/Test, Done. Утвердил критерии DoR (Definition of Ready) и DoD (Definition of Done).

## 4. Реализованные инженерные артефакты и результаты

• Документ архитектурного решения ADR: docs/delivery/tasks/ID24_API-22.md.

• Архитектура C4 и системные контейнеры: docs/delivery/tasks/ID24_API-21.md.

• Матрица нефункциональных требований (NFRs): docs/delivery/tasks/ID24_API-27.md.

## 5. Заключение и соответствие Definition of Done (DoD)

Все требования и задачи Семинара 2 выполнены командой в полном объёме. Исходный код, схемы и документация протестированы, закоммичены и отправлены в общий GitHub-репозиторий проекта (ветки codex/foundation-tasks и main). Карточки в трекере задач «Сфера SaaS» актуализированы с приложением подробных отчётов исполнителей.