ОТЧЁТ ПО СКВОЗНОМУ ПРОЕКТУ «NEUROGATEWAY»ОТЧЁТ ПО СКВОЗНОМУ ПРОЕКТУ «NEUROGATEWAY»

Дисциплина: Программная инженерия · Учебная группа ИД24 · 2026/2027 уч. годДисциплина: Программная инженерия · Учебная группа ИД24 · 2026/2027 уч. год

# Семинар 6. Управление рисками программного проекта (Risk Management)

Тема семинара в Знаниях Сферы: Управление разработкой ПО. Проектное управление. Выявление, оценка и контроль рисков, матрица вероятности и последствий, стратегии снижения, стресс-тестирование отказов

Цель работы: Научиться выявлять, оценивать и купировать проектные и технические риски, разработать меры митигации и подтвердить устойчивость системы автотестами отказов.

## 1. Паспорт проектной команды и репозитория

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Учебная группа | ИД24 (Программная инженерия, 1-й семестр) |
| Проект | NeuroGateway (ID24_API / api-aggregator) — унифицированный LLM-шлюз |
| Team Lead / Product | Улитин Максим (16656@saas.sferaplatform.ru) |
| Lead Architect / Core Gateway | Ерофеев Илья (16625@saas.sferaplatform.ru) |
| Lead Integrations / Contracts | Маркус Филипп (16650@saas.sferaplatform.ru) |
| Financial & Ledger Engineer | Деревцов Андрей (16582@saas.sferaplatform.ru) |
| Git-репозиторий | https://github.com/rMononoke/API-agrigator |

## 2. Выполненные задачи команды в трекере «Сфера»

В рамках данного семинара командой были взяты в работу, реализованы и переведены в статус «Выполнено» следующие задачи проекта ID24_API:

| Код задачи | Ответственный | Название задачи | Статус в Сфере |
| --- | --- | --- | --- |
| ID24_API-206 | Маркус Филипп | R05/R06/R07 · Контрактные тесты отказов провайдера и качества usage | Выполнено |
| ID24_API-178 | Команда | E15-01 · Тестовая стратегия и критерии качества релиза | Выполнено |
| ID24_API-182 | Деревцов Андрей | E15-05 · Тесты корректности биллинга и ledger | Выполнено |
| ID24_API-13 | Улитин Максим | E01-01 · Договорная схема с поставщиками моделей, анализ ToS, санкционных и экспортных ограничений | Выполнено |

## 3. Персональный вклад участников команды

• Маркус Филипп (Lead Integrations): Идентифицировал и купировал 3 критических технических риска: R05 (недоступность сторонних API — 429 Rate Limit, 5xx), R06 (искажённый usage и отрицательные токены), R07 (дрейф контрактов внешних API). Спроектировал собственный Mock Provider (internal/mockprovider/handler.go) с контролируемой генерацией отказов. Разработал 16 контрактных автотестов (tests/contracts.test.mjs), подтвердивших 100% отсечку аномалий.

• Деревцов Андрей (Financial & Data): Купировал финансовые риски: предотвратил двойное списание средств при сбоях сети, овердрафт баланса и ошибки округления при конвертации валют (ID24_API-182). Разработал модульные тесты транзакционной целостности бухгалтерского леджера.

• Ерофеев Илья (Lead Architect): Сформировал сводную тестовую стратегию проекта (ID24_API-178), настроил автоматический запуск тестов в CI/CD пайплайне и определил критерии Quality Gates для релиза.

• Улитин Максим (Team Lead): Провёл юридическую и санкционную экспертизу соглашений с поставщиками (OpenAI, Anthropic Terms of Service), сформировал план действий при блокировке платёжных аккаунтов или отзыве API-ключей (ID24_API-13).

## 4. Реализованные инженерные артефакты и результаты

• Реестр рисков R05/R06/R07 с матрицей критичности P x I = S: docs/delivery/tasks/ID24_API-206.md.

• Mock-сервер эмуляции сбоев и сетевых отказов: internal/mockprovider/handler.go.

• Тестовый комплекс стресс-валидации (16 автотестов): tests/contracts.test.mjs.

• Тестовая стратегия релиза: docs/delivery/tasks/ID24_API-178.md.

## 5. Заключение и соответствие Definition of Done (DoD)

Все требования и задачи Семинара 6 выполнены командой в полном объёме. Исходный код, схемы и документация протестированы, закоммичены и отправлены в общий GitHub-репозиторий проекта (ветки codex/foundation-tasks и main). Карточки в трекере задач «Сфера SaaS» актуализированы с приложением подробных отчётов исполнителей.